- УТВЕРЖДЕН

постановлением администрации

Партизанского городского округа

от 24.04.2014 г. № 412-па

ПОРЯДОК

проведения проверки инвестиционных проектов на предмет эффективности использования средств бюджета Партизанского городского округа, направляемых на капитальные вложения

- ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

1.1. Настоящим Порядком устанавливаются правила проведения проверки инвестиционных проектов, предусматривающих строительство, реконструкцию, техническое перевооружение и приобретение объектов капитального строительства, финансируемых полностью или частично за счет средств местного бюджета (далее - проект) на предмет эффективности использования средств местного бюджета, направляемых на капитальные вложения (далее - проверка).

1.2. Целью проведения проверки является оценка соответствия проекта установленным настоящим Порядком качественным и количественным критериям и предельному (минимальному) значению интегральной оценки эффективности использования средств местного бюджета, направляемых на капитальные вложения (далее - интегральная оценка).

1.3. Проверка проводится для принятия решения об осуществлении бюджетных инвестиций в объекты капитального строительства.

1.4. Проверка осуществляется управлением экономического развития администрации Партизанского городского округа в соответствии с Методикой оценки эффективности использования средств бюджета Партизанского городского округа, направляемых на капитальные вложения (далее - Методика) и настоящим Порядком.

1.5. Проверка осуществляется на основании предварительного расчета оценки эффективности на основе качественных и количественных критериев и интегральной оценки, проведенной отраслевым отделом администрации Партизанского городского округа, разработчиком целевых программ, инициирующего реализацию проекта (далее - инициатор) в соответствии с Методикой.

- II. КРИТЕРИИ ОЦЕНКИ ЭФФЕКТИВНОСТИ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ СРЕДСТВ МЕСТНОГО БЮДЖЕТА, НАПРАВЛЯЕМЫХ НА КАПИТАЛЬНЫЕ ВЛОЖЕНИЯ

2.1. Критерии оценки эффективности использования средств бюджета Партизанского городского округа, направляемых на капитальные вложения, включают в себя качественные критерии и количественные критерии.

2.2. Проверка проектов осуществляется по следующим качественным критериям:

а) наличие четко сформулированной цели проекта с определением количественного показателя (показателей) результатов его осуществления;

б) соответствие цели проекта приоритетам и целям социально-экономического развития Партизанского городского округа;

в) комплексный подход к реализации конкретной проблемы в рамках проекта во взаимосвязи с программными мероприятиями, реализуемыми в рамках муниципальных программ и соответствующих государственных программ;

г) необходимость строительства, реконструкции, технического перевооружения и приобретения объекта капитального строительства, создаваемого в рамках проекта, в связи с осуществлением органами местного самоуправления полномочий, отнесенных к предмету их ведения;

д) отсутствие в достаточном объеме замещающей продукции (работ и услуг), производимой иными организациями;

е) наличие положительного заключения государственной экспертизы проектной документации и результатов инженерных изысканий (если проектная документация объекта капитального строительства и результаты инженерных изысканий подлежат государственной экспертизе в соответствии с законодательством Российской Федерации).

2.3. Проверка проекта, не соответствующего качественным критериям, на соответствие его количественным критериям не проводится.

2.4. Проекты, соответствующие качественным критериям, подлежат проверке на основе следующих количественных критериев:

а) значение количественных показателей (показателя) результатов реализации проекта;

б) наличие потребителей продукции (работ, услуг), создаваемой в результате реализации проекта, в количестве, достаточном для обеспечения проектируемого (нормативного) уровня использования проектной мощности объекта капитального строительства;

в) отношение проектной мощности создаваемого (реконструируемого, приобретаемого, технического перевооружения) объекта капитального строительства к мощности, необходимой для производства продукции (работ, услуг) в объеме, необходимом для удовлетворения муниципальных нужд, потребности в оказании соответствующих услуг (выполнении работ) Партизанского городского округа;

г) обеспечение планируемого объекта капитального строительства (реконструируемого, приобретаемого, технического перевооружения) инженерной и транспортной инфраструктурой в объемах, достаточных для реализации проекта.

- ПОРЯДОК ПРОВЕДЕНИЯ ПРОВЕРКИ ПРОЕКТОВ

3.1. Проведение проверки осуществляется на основании заявления о проведении проверки, направляемого инициатором в адрес управления экономического развития администрации Партизанского городского округа.

К заявлению о проведении проверки прилагаются следующие документы:

а) паспорт проекта, заполненный по форме согласно Приложению № 1 к настоящему Порядку;

б) обоснование экономической целесообразности, которое включает:

краткое описание проекта;

обоснование необходимости привлечения средств бюджета Партизанского городского округа для реализации проекта, подготовки проектной документации и проведения инженерных изысканий, выполняемых для подготовки такой проектной документации;

обоснование спроса (потребности) на услуги (продукцию), создаваемые в результате реализации проекта, для обеспечения проектируемого (нормативного) уровня использования проектной мощности объекта капитального строительства;

обоснование планируемого обеспечения создаваемого объекта капитального строительства (реконструируемого, приобретаемого, технического перевооружения) инженерной и транспортной инфраструктурой в объемах, достаточных для реализации проекта;

в) исходные данные для расчета интегральной оценки, включая показатели планируемых результатов реализации проекта, и расчет интегральной оценки, проведенный инициатором в соответствии с Методикой;

г) копию положительного заключения государственной экспертизы проектной документации и результатов инженерных изысканий в случае, если проектная документация объекта капитального строительства и результаты инженерных изысканий подлежат государственной экспертизе в соответствии с законодательством Российской Федерации;

д) копию документа, подтверждающего право собственности на объект капитального строительства (при осуществлении бюджетных инвестиций в реконструкцию, техническое перевооружение, приобретение действующих объектов капитального строительства);

е) копию расчета сметной стоимости строительства (реконструкции, технического перевооружения, приобретения) объекта капитального строительства.

3.2. Основаниями для отказа в принятии документов для проведения проверки являются:

а) представление неполного комплекта документов, предусмотренных Порядком;

б) несоответствие паспорта проекта требованиям к его содержанию и заполнению;

в) несоответствие числового значения интегральной оценки, рассчитанного заявителем, требованиям методики.

3.3. Проведение проверки начинается после представления инициатором полного пакета документов, предусмотренных пунктом 3.1. настоящего Порядка и завершается направлением инициатору заключения об эффективности проекта.

3.4. Срок проведения проверки, подготовки и выдачи заключения не должен превышать 14 календарных дней.

- IV. ВЫДАЧА ЗАКЛЮЧЕНИЯ ОБ ЭФФЕКТИВНОСТИ ПРОЕКТА

4.1. Результатом проверки является заключение управления экономического развития администрации Партизанского городского округа, содержащее выводы о соответствии (положительное заключение) или несоответствии (отрицательное заключение) проекта установленным критериям эффективности использования средств местного бюджета, направляемых на капитальные вложения, по форме, приведенной в приложении № 2 к настоящему Порядку.

4.2. Положительное заключение является обязательным документом, необходимым для принятия решения о предоставлении средств местного бюджета на реализацию этого проекта.

4.3. Отрицательное заключение должно содержать вывод о неэффективности использования средств местного бюджета, направляемых на капитальные вложения в целях реализации проекта, или о необходимости доработки документации с указанием конкретных недостатков.

4.4. В случае получения отрицательного заключения инициатор вправе представить документы на повторную проверку при условии их доработки с учетом замечаний и предложений, изложенных в заключении.

________________________